ATTENTION :

* Les données d’ogone sont repris par Famous puis envoyer dans Magnews => iRaiser devra reprendre la main => seulement envoyer les transactions fini (avec mandat ou ogone ID)
* Données ogone récurrent => reprendre la main sur Famous (tous les anciens => si monthly en janvier => remonter les infos dans magnews depuis ogone)
* Si on envisage de ne plus faire le parrainage => JC devra créer de nouvelles sources (SDD et VISA)
* Prévoir un champs code action
* Champs transaction type => pour savoir où le mettre et quoi en faire => en plus et avant de voir le code action !
* FTP => quelle fréquence ? iRaiser peut déposer un fichier sur le FTP combien de fois par jour ? => Il faut faire en sorte que les gens reçoivent l’email de confirmation dans un délais raisonnable et non vers 23h ou minuit
* Nouvelle table transaction pour les données fournies par iraiser (adopt, don, members, event) indépendance => JC devra créer un nouveau flow
* Il faut créer un opt-in pour envoi d’SMS (dans le formulaire) à vérifier s’il n’en faut pas aussi pour les appels ! => checker avec Bernadette pour les opt déjà existant
* Contacter FAMOUS pour arrêter les formulaires => impact de leur côté (? api avec ogone => coût ?)
* A partir du moment que toutes les infos sont transmise on peut compter au minimum 1 à 2 mois de travail d’après la façon que l’on va procéder pour travailler (tous les fichiers d’un coup ou en 2 lot) ! D’après l’expérience de Fred => projet commence en juin en prod en oct/nov et projet commence nov en prod février/mars
* Fred est en vacances du 30/10 au 18/11
* Si on pense ajouter par après type de paiement apple pay ou paypal (modification dans les sources DB et la table dans Magnews)

A FAIRE :

* Lister les champs de chaque formulaire
* Deux différents types => adopt/don/members ET event
* Se décider / finaliser toute le structure (flow des données + quelles données à envoyer vers la database)

Pour le 18/11 :

* La semaine prochaine => aval N+1, champs des formulaires, tous les formulaires iRaiser prêt
* Un fichier test par formulaire :
  + 1 test par formulaire
  + 1 test par formulaire et type de transaction + par langue